# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN (TỪ TUẦN 10 – 21)

Kế hoạch triển khai đồ án được chia theo từng tuần, bao gồm các giai đoạn: phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử và đánh giá. Tiến độ kéo dài từ tuần 10 đến tuần 21.

| Tuần | Nội dung công việc | Mục tiêu đạt được | Sản phẩm / Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 10 | Khởi động & Xác định yêu cầu đề tài - Thu thập, phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng. - Xác định nghiệp vụ chính: Freelancer – Employer – Admin – Escrow – Point/USDT. - Xây dựng sơ đồ luồng hoạt động tổng quan (Business Flow). | Nắm rõ mục tiêu và phạm vi của hệ thống. | Tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS), sơ đồ tổng quan chức năng. |
| Tuần 11 | Phân tích chức năng – Biểu đồ Use Case - Xác định các tác nhân (Actor) và hành vi chính của hệ thống. - Vẽ biểu đồ Use Case tổng thể và Use Case chi tiết cho từng module (User, Payment, Project, Escrow). | Hoàn thiện mô hình chức năng của hệ thống. | Biểu đồ Use Case và mô tả chi tiết từng Use Case. |
| Tuần 12 | Phân tích cấu trúc hệ thống – Biểu đồ Class - Xác định các lớp chính: User, Project, Gig, Transaction, Wallet, Escrow, PointLedger… - Xác định quan hệ giữa các lớp (kế thừa, kết hợp, liên kết). | Mô hình hóa cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ nghiệp vụ. | Biểu đồ Class Diagram hoàn chỉnh. |
| Tuần 13 | Phân tích xử lý – Biểu đồ Sequence - Mô tả luồng xử lý các nghiệp vụ chính: Đăng dự án, Đấu thầu, Nạp USDT, Rút tiền, Thanh toán Escrow. - Xác định trình tự tương tác giữa Frontend, Backend, và Blockchain Gateway. | Làm rõ luồng tương tác và xử lý nghiệp vụ trong hệ thống. | Bộ biểu đồ Sequence (5–7 biểu đồ nghiệp vụ chính). |
| Tuần 14 | Tìm hiểu công nghệ và thuật toán liên quan - Tìm hiểu kiến trúc Spring Boot – React – PostgreSQL. - Nghiên cứu tích hợp ví USDT TRC20 và cách theo dõi giao dịch blockchain. - Khảo sát mô hình quản lý Point nội bộ (mapping 1:1 USDT). | Hiểu rõ nền tảng công nghệ và hướng tích hợp blockchain. | Tài liệu tổng hợp công nghệ và giải pháp tích hợp thanh toán. |
| Tuần 15 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) - Xác định các bảng và mối quan hệ: User, Project, Transaction, Wallet, Point, Milestone, Escrow, Message... - Thiết kế ràng buộc khóa chính – khóa ngoại. - Tối ưu chuẩn hóa dữ liệu (3NF). | Hoàn thiện thiết kế cơ sở dữ liệu cho toàn hệ thống. | Biểu đồ ERD, file cấu trúc DB (PostgreSQL schema). |
| Tuần 16 | Thiết kế giao diện hệ thống (UI/UX) - Thiết kế khung giao diện chính: Đăng nhập, Dashboard, Marketplace, Escrow Page, Payment Page. - Dựng layout trên Figma hoặc React prototype. - Đảm bảo UI/UX thân thiện, phù hợp người dùng freelancer. | Hoàn thiện giao diện mẫu và cấu trúc frontend. | Bộ khung UI mẫu (Figma / React mockup). |
| Tuần 17 | Bắt đầu cài đặt Backend – Module Nền tảng - Cấu hình Spring Boot, PostgreSQL, Redis. - Xây dựng API cho Auth, User, Project, Wallet, Point. - Cài đặt cơ chế nạp/rút USDT (Mock API ban đầu). | Xây dựng phần backend nền tảng, có thể chạy thử. | API backend cơ bản hoạt động. |
| Tuần 18 | Cài đặt Frontend – Module Người dùng (React/Next.js) - Giao tiếp API, hiển thị dữ liệu từ backend. - Xây dựng trang đăng nhập, đăng dự án, xem Gig, quản lý ví. | Liên kết frontend và backend cơ bản. | Giao diện chính có thể thao tác được. |
| Tuần 19 | Phát triển cổng thanh toán Point/USDT & Escrow - Hoàn thiện xử lý giao dịch nạp/rút USDT TRC20. - Triển khai cơ chế quy đổi Point 1:1 USDT và quản lý Escrow. - Kiểm thử luồng giao dịch nội bộ. | Hoàn thiện cốt lõi thanh toán – trái tim của hệ thống. | Gateway hoạt động, có thể nạp/rút thử nghiệm. |
| Tuần 20 | Kiểm thử và Đánh giá hệ thống (Testing & Evaluation) - Kiểm thử đơn vị (Unit Test) và kiểm thử tích hợp. - Thực hiện test giao dịch USDT giả lập. - Đánh giá hiệu suất, độ ổn định, độ bảo mật. | Đảm bảo hệ thống vận hành đúng yêu cầu. | Báo cáo kiểm thử & đánh giá kết quả. |
| Tuần 21 | Hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ - Tổng hợp tài liệu, biểu đồ, kết quả chạy thử. - Viết báo cáo đồ án và slide thuyết trình. - Chuẩn bị demo hệ thống thực tế (nạp/rút & giao dịch thử). | Hoàn thiện toàn bộ sản phẩm và báo cáo trình bày. | Báo cáo đồ án hoàn chỉnh, slide, bản demo hệ thống. |